一、工作成果

（1）王卓宇：无法使用Plugin拓展，修改了agent-loop.js源代码。使用FastAPI。设置了白名单，以及提示词注入防御。PRGuard采用滑动窗口检测，400token为一组。

（2）郑景文：使用MCP，容器；  建议：需要做内容安全检测，拿到用户原始意图，LLM希望调用的工具链，LLM的输出信息；主要做两部分检测，一是LLM输出/执行的意图和用户原示意图的对齐度；二是工具链是否为攻击链

（3）刘轩硕：输入层三层，主要做前两层；基础的安全检测/编码绕过检测/Bottleneck信息流控制/可插拔二分类；输出侧敏感信息检测；策略决策不完善。 建议：接入OpenClaw

（4）祁盛：历史锁定拒绝；本地鉴权（类似BLP？），角色权限控制；6层pipeline（Shell注入检测等部分pipe没必要？）；黑名单，人工审批名单；建议把rule单独写在一个文件里（似乎用了不同的权限控制，包括MAC，角色权限，黑白名单等）； 建议：1. 删掉不必要部分；2. 输入是用户ID，访问目录或文件，被调用工具的ID/名字，访问的数据库；输出是Allow，block；3. 建议用户Rule写在单独的文件里（格式简单一些，一行是一个用户，xml，xls，txt等都可以）

（5）黄宇轩：四个hook；定义了统一的数据结构；没有原始trace标识；  建议：1. 需要记录每个节点到底做了什么；2. 风险节点标注；3. 根据风险节点追溯； 4. 图有点丑

（6）张哲源：工具沙箱/WebSearch沙箱/文件读取沙箱等；规则识别拦截；资源限制。 建议：1.了解一下Docker类似的沙箱；2.去除规则识别拦截等可能非沙箱的部分；3.实现沙箱并尝试接入OpenClaw

（7）文泽楷：根据不同维度进行了区分；制定了数据集；做了评测指标  建议：1. 简化攻击面框架；2. 找到评测指标；3. 数据集扩充（根据攻击面框架）；4.三个公开靶场

（8）李爽：目前做了身份认证 建议：1. 只做对话记录的会话管理

二、对接数据结构

以下的数据结构供参考，若存在部分字段无法在某模块获得，则可在该模块置空。

{

"event_id": "uuid",                 // 本事件唯一ID

"trace_id": "string",               // 一次完整请求的链路ID

"session_id": "string",             // 会话ID

"user_id": "string",                // 用户ID（权限判断需要）

"timestamp": "ISO8601",

"stage": "user_input | prompt_guard | knowledge | planning | tool_call | tool_result | sandbox | output_guard | final_output | error",

"source_module": "string",          // 哪个安全模块产生的（方便定位）

"content": {},                      // 真正业务数据（建议用对象，不要纯字符串；这里可以写入用户原始输入，改写后的Prompt，改写后的工具调用等各安全模块的核心功能内容）

"decision": {                       // 安全决策结果

"action": "allow | deny | modify",

"risk_score": 0.0,                // 0-1

"reason": "string",

"confidence": 0.0

},

"metadata": {                       // 可选扩展字段

"tool_name": null,

"model": null,

"latency_ms": null

}

}

三、重要原则

- 安全能力必须独立且可复用 安全模块要尽量不依赖特定 Agent 框架，通过适配器实现对接。

- 模块化开发 每个安全模块相对独立，便于团队分工和后续维护。

- 可理解性 所有AI生成的代码都必须百分百理解，不可以有不可控不了解的代码

- 最小权限原则 智能体能访问什么知识、调用什么工具、执行什么操作，都要严格控制。

- 可观测性优先 所有关键操作必须可审计、可追溯（结构化日志+图结构）。

- 先做正确，再做完美 初期以 OpenClaw 为第一目标，快速做出有价值的安全能力，再扩展兼容性。

- 纵深防御 不要只依赖单一控制点，要在多个环节设置防护。

四、下周工作安排

1. 整理工作文档，包括简介，功能，输入输出接口，技术栈，如何部署（修改了什么OpenClaw的哪些源文件，或者用了Plugin等）

2. 下周及之后需要整理成文档形式在会议上，画出架构图